## Инвестиционная деятельность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2011 году

Инвестиционная программа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ориентирована на ввод новых мощностей с применением современных высокоэффективных технологий, обеспечение надёжности и работоспособности существующего оборудования, повышение его энергетической эффективности и снижение воздействия производства на окружающую среду.

Общее финансирование инвестиционной программы за 2011 год составило 3,3 млрд. рублей с НДС при объеме освоения капитальных вложений 2,8 млрд. рублей без НДС, план по вводу основных фондов выполнен на 99%.

В 2011 году осуществлялась реализация следующих основных инвестиционных проектов:

* Реконструкция Ивановской ГРЭС с установкой энергоблока № 2;
* Строительство энергоблока №2 на Калининградской ТЭЦ-2;
* Модернизация газовых турбин ГТ-11 и 12 на Северо-западной ТЭЦ.

Источниками финансирования инвестиционной программы являлись в основном собственные средства: амортизация и средства ОАО РАО «ЕЭС России», используемые на финансирование проекта строительства нового энергоблока на Ивановских ПГУ, и привлеченные средства, а именно, целевое финансирование для строительства энергоблока №2 Калининградской ТЭЦ-2.

В рамках масштабной инвестиционной программы по обновлению генерирующих мощностей компании в декабре 2011 года был введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс энергоблока на Калининградской ТЭЦ-2. Строительство блока №2 Калининградской ТЭЦ-2 осуществлялось в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2014 года (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2001 №866).

На 2012 год намечен ввод в эксплуатацию энергоблока мощностью 325 МВт на Ивановской ГРЭС, строительство которого является продолжением программы реконструкции Ивановской ГРЭС, начатой ОАО РАО «ЕЭС России».

Реализация инвестиционных проектов по обновлению и сооружению новых генерирующих мощностей является одним из стратегических направлений деятельности компании.